1. Zápisnica 2

(9.10.2013, 21:00)

**Prítomní:**

Michal Borčin

Branislav Ballon

Vladimír Ľalík

Tomáš Gunčaga

Miroslav Garai

**Agenda**

1. Analýza získaných požiadaviek z 2 stretnutia
2. Zhrnutie požiadaviek projektu pre jednoduchšie vypracovanie katalógu požiadaviek

**K jednotlivým bodom**

1. Analýza získaných požiadaviek z 2 stretnutia ( Miro, Tomáš )

* Zadávateľ projektu Dr. Kollár prisľúbil, že do nasledujúceho stretnutia dodá všetky informácie ohľadom hostingu.
* Administrátor bude mať možnosť vytvárať turnaj, na ktorý sa budú môcť prihlasovať hráči. Administrátor bude mať právo editovať všetky vkladané údaje (užívateľov, turnaje aj udalosti).
* Pri importe sa vytvoria prázdne profily hráčov, ktorí ešte nie sú registrovaní. Pri následnej registrácii bude hráč schopný editovať profil.
* Pri importe sa administrátorovi zobrazia všetci pridávaný hráči, pričom sa farebne odlíšia hráči, ktorých profil už existuje, profil ktorý neexistuje a profil s veľmi podobným menom ( v prípade chyby na vstupe). V poslednom prípade ponúkne aplikácia možnosť zlúčiť údaje s vybraným profilom.
* Prihlásený užívateľ bude mať možnosť meniť svoj profil a prihlasovať sa na turnaje.

1. Zhrnutie požiadaviek ( Vlado, Braňo, Mišo )

* Administrácia
  + import odohraných turnajov vo formáte csv.
  + vkladanie odohraných turnajov prostredníctvom webového rozhrania
  + vytváranie udalostí ( budúcich turnajov )
  + editácia všetkých položiek
  + prideľovanie už existujúceho profilu užívateľovi
* Registrovaný hráč
  + možnosť editovania profilu
  + prihlasovanie sa na turnaje
* Návštevník stránky
  + prehliadanie zápasov, hráčov vzor discgolf.at

Spísal: Branislav Ballon