1. Zápisnica 8

(18.12.2013, 14:00)

**Prítomní:**

Michal Borčin

Branislav Ballon

Vladimír Ľalík

Tomáš Gunčaga

Miroslav Garai

**Agenda**

1. Predvedenie aktuálnej verzie systému zadávateľovi
2. Analýza pripomienok a rozdelenie povinností
3. Stanovenie termínu na odovzdanie finálnej verzie

**K jednotlivým bodom**

1. Predvedenie aktuálnej verzie systému zadávateľovi

* Aplikáciu sme zadávateľovi predvádzali priamo na serveri, kde bude nasadená.
* Predviedli sme mu základnú funkcionalitu a previedli sme ho užívateľským rozhraním.
* Ukázali sme funkcionalitu služby z pohľadu návštevníkov, zaregistrovaných užívateľov aj administrátora.
* Zadávateľ sa nás opýtal na proces vývoja a prínos jednotlivých členov tímu.
* Zadávateľ si takisto vypýtal čas na samostatné otestovanie systému a sľúbil nám, že nám ešte povie, ak objaví nejaké nedostatky.

1. Analýza pripomienok a rozdelenie povinností

* Zadávateľ nás upozornil na pár nedostatkov, ktoré nám odporučil dopracovať:
  + 1. Dopracovať zobrazenie rankingu hráča aj za celý rok/sezónu – Vladimír Ľalík
    2. Zobrazenie rankingu jednotlivých majstrovstiev z celého Slovenska – Tomáš Gunčaga
    3. Upraviť spôsob výpočtu bodov získaných za turnaj – Michal Borčin
    4. Dopracovať vlastnosť turnajov – maximálny počet bodov – Miroslav Garai
    5. Dopracovať vlastnosť pre každý kôš – PAR – Branislav Ballon
    6. Zoznam hráčov prihlásených na turnaj má byť verejný – Vladimír Ľalík
* Úlohy sme si rozdelili nasledovne:
  + 1. Dopracovať zobrazenie rankingu hráča aj za celý rok/sezónu – Vladimír Ľalík
    2. Zobrazenie rankingu jednotlivých majstrovstiev z celého Slovenska – Tomáš Gunčaga
    3. Upraviť spôsob výpočtu bodov získaných za turnaj – Michal Borčin
    4. Dopracovať vlastnosť turnajov – maximálny počet bodov – Miroslav Garai
    5. Dopracovať vlastnosť pre každý kôš – PAR – Branislav Ballon
    6. Zoznam hráčov prihlásených na turnaj má byť verejný – Vladimír Ľalík

1. Stanovenie termínu odovzdania finálnej verzie:

* So zadávateľom sme sa dohodli, že finálna verzia aplikácie má byť na serveri do 30.1. 2014

Spísal: Michal Borčin